| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 № 04/10-8 | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас о том, что задержка в монтаже систем вентиляции в квартире 2601 из-за несоответствия проектных решений, что влияет на общие сроки сдачи объекта

Данный факт влияет на сроки производства работ и монтаж инженерных систем, в том числе системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения компанией ООО «Интербилдинг» - сроки будут увеличены.

Просим Вас посодействовать в решении данного вопроса для ускорения процесса сдачи и передачи инженерных систем компанией ООО «Сварго» и выполнения монтажных работ инженерных систем компанией ООО «Интербилдинг».

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»

Кучун Р.В.